| Företag | Dokumentnamn Checklista för byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Denna checklista används vid byggnads- eller anläggningsarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Checklistan riktar sig till byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P). Den kan användas för intervjuer av enskilda eller i grupp. Checklistan används lämpligen för lite större verksamheter.

| Nr. |  | Aktivitet | Ansvarig | Verktyg/Dok. | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ☐ | Utse handläggare. |  |  | Om Bas-P är en juridisk person. |
| 2. | ☐ | Upprätta rutin för hur Bas-P arbetar enligt grundprinciperna. |  |  | Närmare bestämmelser om grundprinciperna finns i 8 kap 2 § AFS 2023:3. 3 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| 3. | ☐ | Upprätta rutin för hur och när arbetsmiljöfrågor om byggskedet hanteras under planeringen och projekteringen. |  |  | 3 kap. 7a § AML & 3 kap. 4 § AFS 2023:3 |

| 4. | ☐ | Upprätta rutin för hur Bas-P kontrollerar och följer upp att projektörerna arbetar med att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet. |  |  | 3 kap. 7a § AML & 3 kap. 4 § AFS 2023:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ☐ | Delta i tidsplanering. |  |  | Bas-P ska se till att arbetsmiljörisker förebyggs när arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra planeras, och när tidsåtgången för de arbetsmomenten beräknas. Utförandet av olika delar av byggprojektet inte sammanfaller i tid och rum i byggskedet på ett sådant sätt att det uppstår risk för ohälsa eller olycksfall. 3 kap. 7a § AML & 3 kap. 5 § AFS 2023:3 |
| 6. | ☐ | Upprätta arbetsmiljöplan. | Bas-P och byggherren |  | Ska göras direkt efter att Bas-P blivit utsedd. 3 kap. 7a § AML & 3 kap. 14 & 15 §§ AFS 2023:3 |
| 7. | ☐ | Upprätta arbetsmiljödokumentation. |  |  | 3 kap. 7a § AML & 3 kap. 20 § AFS 2023:3 |
| 8. | ☐ | Samordna projekteringen i frågor som har betydelse för arbetsmiljön så att projektörerna tar hänsyn till varandras planer och lösningar. |  |  | 3 kap. 6 § AFS 2023:3 |
| 9. | ☐ | Se till att inga arbetsmiljöfrågor förbises, på grund av tveksamhet om vilken projektör som ska hantera dem. |  |  | 3 kap. 6 § AFS 2023:3 |
| 10. | ☐ | Uppmärksamma projektörerna på deras skyldigheter att följa AFS 2023:3 6 kap. samt AFS 2023:12. |  |  | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:12) om utformning av arbetsplatser. 3 kap. 6 § AFS 2023:3 |
| 11. | ☐ | Informera projektörerna om hur samarbete och samordning ska organiseras och genomföras, och vilka andra aktörer som kan påverka projektörens arbete. |  |  | 3 kap. 7 § AFS 2023:3 |
| 12. | ☐ | Kontrollera att projektörerna har rutiner för att förebygga arbetsmiljörisker. |  |  | Följ även upp att projektörerna identifierar och hanterar risker som kan uppstå under byggskedet, samt att deras arbetsmiljöarbete är en integrerad del av projekteringsprocessen. 3 kap. 7a § AML & 3 kap. 10 § AFS 2023:3 |
| 13. | ☐ | Sammanställa skriftliga underlag som projektörerna redovisat för de allvarliga arbetsmiljörisker som kommer att kvarstå i byggskedet. |  |  | 3 kap. 11 § AFS 2023:3 |
| 14. | ☐ | Informera byggherren om valda lösningar. |  |  | Om valda lösningar kan medföra allvarliga risker för ohälsa eller olycksfall i bygg- eller bruksskedet som varken kan förebyggas vid projekteringen eller åtgärdas med givna förutsättningar. 3 kap. 13 § AFS 2023:3 |
| 15. | ☐ | Informera byggherren om projektörer inte följer anvisningar. |  |  | Informera byggherren om projektörerna inte följer anvisningarna från Bas-P i frågor som har betydelse för arbetsmiljön i bygg- eller bruksskedet. 3 kap. 12 § AFS 2023:3 |

| 16. | ☐ | Säkerställa tydlig ansvarsfördelning för tillfälliga eller samverkande konstruktioner. |  |  | Se till att en person som har särskild kompetens om konstruktionen i fråga säkerställer att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna under projekteringen blir tydlig, ser till att de aktörer som är involverade under projekteringen samarbetar, och kontrollerar att konstruktionen projekteras så att den som helhet är säker under monteringen, användningen och om den demonteras. 3 kap. 8 § AFS 2023:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | ☐ | Säkerställa tydlig ansvarsfördelning för ställningar och väderskydd. |  |  | Den som planerar en ställning eller ett väderskydd kontrollerar att marken eller underlaget med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå. Detsamma gäller för fasader eller andra konstruktioner som ställningen behöver förankras till. 3 kap. 9 § AFS 2023:3 |
| 18. | ☐ | Överlämning av arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet i övrigt. |  |  | 3 kap. 18 § AFS 2023:3 |
| 19. | ☐ | Delta i erfarenhetsåterföringsmöte. | Bas-P och byggherren. (ev. även Bas-U) |  | Tillsammans med byggherren och eventuellt Bas-U. |
| 20. | ☐ |  |  |  |  |
| 21. | ☐ |  |  |  |  |
| 22. | ☐ |  |  |  |  |